Приложение

к постановлению Правительства

Брянской области

от  29 августа 2025 г.  №  457-п

«Утверждена

постановлением Правительства

Брянской области

от 28 июля 2025 г. № 398-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Брянской области» (2025 – 2030 годы)

ПАСПОРТ

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области» (2025 – 2030 годы)

| Наименование программы | региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-тории Брянской области» (2025 – 2030 годы) (далее – программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответствен-ный за реализацию программы, ответственный исполнитель | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Главный распоря-дитель бюджетных средств | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Цели программы | улучшение жилищных условий граждан, проживаю-щих в многоквартирных домах, признанных аварий-ными и подлежащими сносу; ликвидация аварийного жилищного фонда; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождаю-щихся земельных участков в хозяйственный оборот путем поэтапной ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Задачи программы | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации программы | программу планируется реализовать в течение 2025 – 2030 годов: этап 2025 года – 2025 – 2026 годы; этап 2026 года – 2026 – 2027 годы; этап 2027 года – 2027 – 2028 годы; этап 2028 года – 2028 – 2029 годы; этап 2029 года – 2029 – 2030 годы |
| Соисполнители реализации программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию): городской округ город Брянск; городской округ «город Клинцы»; Белоберезковское городское поселение Трубчевского муниципального района; Городской округ город Фокино; Новозыбковский городской округ; Дубровское городское поселение Дубровского муниципального района; Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района; Почепское городское поселение Почепского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования составляет 775 805 193,15 рубля, в том числе: средства публично-правовой компании «Фонд развития территории» (далее – Фонд) – 107 084 311,89 рубля; средства областного бюджета – 660 962 829,32 рубля; средства местных бюджетов – 7 758 051,94 рубля (по соглашению); общий объем финансирования этапа 2025 года состав-ляет 238 615 673,40 рубля, в том числе: средства Фонда – 23 085 240,59 рубля; средства областного бюджета – 213 144 276,08 рубля; средства местных бюджетов –2 386 156,73 рубля (по соглашению); общий объем финансирования этапа 2026 года составляет 268 951 458,35 рубля, в том числе: средства Фонда – 42 211 352,32 рубля; средства областного бюджета – 224 050 591,44 рубля; средства местных бюджетов – 2 689 514,59 рубля (по соглашению); общий объем финансирования этапа 2027 года состав-ляет 268 238 061,40 рубля, в том числе: средства Фонда – 41 787 718,98 рубля; средства областного бюджета – 223 767 961,80 рубля; средства местных бюджетов – 2 682 380,62 рубля (по соглашению); финансирование этапов 2028 – 2030 годов будет предусмотрено после доведения до Брянской области лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда |
| Ожидаемые результаты реализации программы | переселение граждан из жилых помещений, признан-ных непригодными для проживания – 636 человек; уменьшение площади аварийного жилищного фонда Брянской области на 9689,45 кв. м. Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 5 к настоящей программе |

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Брянской области

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только                        не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ                  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) стало одним из факторов, позволив-ших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в Брянской области. В рамках реализации данного закона в 2008 – 2023 годах в регио-нальные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда был включен аварийный жилищный фонд общей площадью более                     131,8 тыс. кв. м, в котором на момент включения проживали 9,35 тыс. человек. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан               из аварийного жилищного фонда за 2008 – 2023 годы составил 4,74 млрд. рублей. Однако объем аварийного фонда остается значительным.

Данная программа является продолжением мероприятий по пересе-лению граждан из аварийного жилого фонда, начатых в 2008 году.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с программой, будет способствовать снижению социальной напряженности в области, повышению качества проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

2. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

В рамках исполнения приказа Министерства строительства                              и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций                      по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов                  и жилых домов, признанных аварийными» органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области обеспечивают формирование и ведение в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС Фонда) реестра многоквартирных домов, признанных аварийными.

На основании сведений, внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в АИС Фонда, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень много-квартирных домов, признанных в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу             или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-тации.

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (далее – департамент ТЭК                 и ЖКХ Брянской области) в целях проверки полноты и достоверности внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в АИС Фонда сведений об аварийном жилищном фонде осуществляет выборочную проверку документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным          и подлежащим сносу или реконструкции.

В случае несоответствия документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным                           и подлежащим сносу или реконструкции, требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47                  «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и отсутствия в АИС Фонда положительных результатов по итогам проверки документов субсидия                 за счет Фонда и бюджета Брянской области на переселения граждан из такого дома не предоставляется.

3. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы

Перечень требований к проектируемым (строящимся) и приобретае-мым жилым помещениям, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы, приведены в приложении 1 к настоящей программе.

4. Критерии очередности участия в программе переселения

муниципальных образований

В первоочередном порядке в программу включаются муниципальные образования исходя из следующих критериев:

наличие наибольшего объема аварийного фонда;

наличие многоквартирных домов, в которых выявлена угроза их обрушения или имеются вступившие в законную силу решения судов                     по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда;

принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки, на которой расположен многоквартирный дом, признанный                    в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

отнесение муниципального образования к опорному населенному пункту, включенному в единый перечень опорных населенных пунктов;

наличие многоквартирных домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквар-тирных домов, расположенных на территории иного муниципального образования.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в данные этапы программы, определяется органом местного самоуправления муниципального образования Брянской области исходя из объема финансирования, предусмотренного законом Брянской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа программы.

Этапы 2028 – 2030 годов подлежат отражению в программе по мере принятия Фондом решений об утверждении лимитов предоставления финансовой поддержки Брянской области в соответствующем году                      на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Соисполнители реализации программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – муниципальные программы), на основании полученной от департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области информации (уведомления) об объеме финансовой поддержки за счет средств Фонда, Брянской области и объеме долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Брянской области.

Муниципальные программы разрабатываются с учетом требований методических рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан                 из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5. Механизм реализации программы

Основным механизмом реализации программы является оказание финансовой поддержки на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом           в процессе их эксплуатации.

В реализации программы участвуют муниципальные образования,                   на территории которых имеются аварийные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу               или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Перечень аварийных и подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов, которые могут быть включены в программу,             при условии соблюдения требований, установленных паспортом программы,  приведен в реестре жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блоки-рованной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства), изложенном в приложении 2 к настоящей программе.

- Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован                           на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представленных органами местного самоуправ-ления в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

- Гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых                       по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям           и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Брянской области, с письменного согласия граждан.

Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений                  в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населен-ного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Брянской области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Переселение граждан с их письменного согласия может осуществ-ляться органами местного самоуправления путем предоставления жилых помещений свободного муниципального жилого фонда.

Собственники жилых помещений, входящих в состав аварийного жилищного фонда, избравшие в качестве способа переселения предоставление иного пригодного для проживания жилого помещения,                   в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, оплачивают возникающую разницу за счет собственных средств. Порядок и сроки внесения гражданами денежных средств определяется соглашением сторон.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией программы, организуется департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области             и органами местного самоуправления муниципальных образований через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.

6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию программы и объемы ее финансирования

Финансовые средства программы формируются за счет Фонда, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований.

Размер этапа текущего года программы, реализация которого осуществляется без средств Фонда, определяется в размере не менее частного от суммы средств бюджета Брянской области и местных бюджетов                      на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Брянской области, установленную приказом Мини-стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2025 года.

Минимальный размер этапа программы, реализация которого осуществляется с участием средств Фонда, на текущий год определяется           как частное от деления суммы лимита предоставления финансовой поддержки Фонда на соответствующий год, объема финансирования за счет средств бюджета Брянской области и средств местных бюджетов                       на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Брянской области, установленную приказом Мини-стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на квартал, в котором подается заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах лимита предостав-ления финансовой поддержки.

Общий объем финансирования этапов 2028 – 2030 годов устанав-ливается по мере принятия Фондом решений об утверждении лимитов предо-ставления финансовой поддержки Брянской области в соответствующем году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Плановый объем финансирования на реализацию программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений                    в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу, и средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, по этапам программы 2025 – 2027 годов принята равной стоимости одного квадратного метра, установленной для Брянской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал года утверждения настоящей программы.

- Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муници-пальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» утвержден постановлением Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 года № 752-п «Об утверждении государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

- Программа предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области.

- Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в пределах запланированного объема финансирования. Превышение планового объема финансирования на реализацию программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) средств местных бюджетов.

Использование денежных средств, не израсходованных при реализации программы, осуществляется в соответствии с порядком использования денежных средств, не израсходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденным Фондом.

Приобретение соисполнителями программы жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам, предусмотренным Граждан-ским кодексом Российской Федерации, взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое помещение производятся в соответствии               со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, и на основа-нии соглашения с собственником жилого помещения. В случае принятия собственниками жилых помещений соответствующего решения уплата части средств за приобретаемые помещения, превышающей размер возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение, может быть произведена за счет собственных средств.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию программы     без участия средств Фонда, осуществляется на:

- а)	приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2                    статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе           в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строи-тельство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов  по проектам, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов,              в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением                  из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

- б)	выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии             со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в)	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-щиками в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда в пределах установ-ленного Брянской области лимита предоставления финансовой поддержки используется в соответствии с программой и направлениями использования финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренными частью 6 статьи 13.6 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ                          «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                и может расходоваться на цели, установленные подпунктами «а» – «ж» пункта 19 Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 года № 1469            (далее – Правила).

В случае если финансовая поддержка за счет средств Фонда израсходована на цели, предусмотренные пунктом 19 Правил, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных текущим этапом программы, не в полном размере не израсходованные средства финансовой поддержки за счет средств Фонда подлежат направлению на цели, предусмотренные пунктом 19 Правил,                   в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных последующими этапами программы           по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда в пределах установленного объема финансовой поддержки на реализацию решений                о комплексном развитии территорий жилой застройки используется исключительно на цели предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки                                в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,                и (или) юридическому лицу, созданному Брянской областью и обеспечиваю-щему реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

В случае если в период с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года финансовая поддержка за счет средств Фонда израсходована на цели, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 19 Правил, и в указанный период жилые помещения, на строительство (приобретение) которых израсходована такая финансовая поддержка, не были предоставлены гражданам, подлежащим переселению из аварийного жилищного фонда, такие жилые помещения могут использоваться для предоставления гражданам, подлежащим переселению из аварийного жилищного фонда,               в рамках программы без осуществления возврата в Фонд соответствующих средств предоставленной финансовой поддержки за счет средств Фонда.

В плане реализации мероприятий по переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда по способам переселения, изложенным в приложе-нии 3 к настоящей программе, указан объем средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Исполнитель программы осуществляет мониторинг и контроль                      за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями            и целями, определенными при предоставлении указанных средств                       из бюджета Брянской области.

7. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, включает основные показатели программы: численность подлежащих пересе-лению граждан, количество и расселяемую площадь жилых помещений, стоимость программы переселения, запланированные на весь период действия программы и в разбивке по этапам.

Планирование мероприятий осуществляется в разбивке по муници-пальным образованиям в целом.

План мероприятий по переселению граждан приведен в приложении 4 к настоящей программе.

- 8. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации программы и расходования денежных средств

Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области:

выполняет общее руководство и координацию деятельности соиспол-нителей реализации программы;

осуществляет контроль за ходом реализации программы;

представляет отчеты о ходе реализации программы в Фонд в сроки                и по формам, установленным Фондом.

Соисполнители реализации программы в порядке и в сроки, установленные Фондом, и по запросам исполнителя программы представляют информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ.

9. Оценка социально-экономической эффективности

программы и ее результатов

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.»