Приложение

к распоряжению Губернатора

Брянской области

от 18 декабря  2025 г. № 1324-рг

«Утверждена

распоряжением Губернатора

Брянской области

от 27 декабря 2021 г. № 1179-рг

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области на 2022 – 2031 годы

1. Паспорт

региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области

на 2022 – 2031 годы

| Наименование Программы газификации | региональная программа газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области на 2022 – 2031 годы (далее – Программа газификации) |
| --- | --- |
| Цели Программы газификации | 1. Обеспечение дальнейшего развития и совершенствования системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах. 2. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Брянской области. 3. Создание единых технологических требований в области газоснабжения потребителей Брянской области. 4. Создание условий для обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области и повышения уровня газификации Брянской области |
| Задачи Программы газификации | 1. Улучшение качества жизни населения Брянской области. 2. Увеличение пропускной способности существующих газораспределительных сетей. 3. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей. 4. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) газораспределительных станций. 5. Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, пунктов технического обслуживания транспортных средств, работающих на газомоторном топливе. |
| Ответственный исполнитель и соисполнители Программы газификации | Ответственный исполнитель Программы газификации: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Соисполнители Программы газификации: Департамент строительства Брянской области Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области органы местного самоуправления Брянской области АО «Газпром газораспределение Брянск» |
| Участники Программы газификации | ПАО «Газпром» Единый оператор газификации ООО «Газпром газификация» ООО «Газпром трансгаз Москва» «Брянское линейное производственное управление магистральных газопроводов» ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» |
| Целевые показатели Программы газификации | 1. Объем (прирост) потребления природного газа в год. 2. Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта. 3. Протяженность (строительство) газопроводов -отводов. 4. Количество (строительство) газораспределительных станций (далее – ГРС). 5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС). 6. Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов. 7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов. 8. Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ). 9. Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ). 10. Уровень газификации населения природным газом; 11. Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов). 12. Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений). 13. Перевод котельных на природный газ. 14. Уровень газификации населения СУГ. 15. Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов). 16. Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений). 17. Перевод котельных на СУГ. 18. Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ). 19. Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов). 20. Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений). 21. Количество (строительство) комплексов производства СПГ. 22. Перевод котельных на СПГ. 23. Перевод на природный газ автотранспортной техники. 24. Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. 25. Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций. 26. Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации Программы газификации | 1 этап: с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года; 2 этап: с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года; 3 этап: с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года; 4 этап: с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года; 5 этап: с 01.01.2026 года по 31.12.2026 года; 6 этап: с 01.01.2027 года по 31.12.2027 года; 7 этап: с 01.01.2028 года по 31.12.2028 года; 8 этап: с 01.01.2029 года по 31.12.2029 года; 9 этап: с 01.01.2030 года по 31.12.2030 года; 10 этап: с 01.01.2031 года по 31.12.2031 года. |
| Объемы и источники финансирования Программы газификации | Объемы и источники финансирования: - средства федерального бюджета на 2022 – 2031 годы на общую сумму 47,0235 млн. рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 млн. рублей; 2023 год – 4,8 млн. рублей; 2024 год – 23,5 млн. рублей; 2025 год – 0,7069 млн. рублей; 2026 год – 3,2 млн. рублей; 2027 год – 7,505 млн. рублей; 2028 год – 7,3116 млн. рублей; 2029 год – 0,00 млн. рублей; 2030 год – 0,00 млн. рублей; 2031 год – 0,00 млн. рублей; - средства областного бюджета на 2022 – 2031 годы на общую сумму 13,512 млн. рублей, в том числе: 2022 год – 1,088 млн. рублей; 2023 год – 9,525 млн. рублей; 2024 год – 1,5 млн. рублей; 2025 год – 0,045 млн. рублей; 2026 год – 0,24 млн. рублей; 2027 год – 0,564 млн. рублей; 2028 год – 0,55 млн. рублей; 2029 год – 0,00 млн. рублей; 2030 год – 0,00 млн. рублей; 2031 год – 0,00 млн. рублей; - средства местного бюджета на 2022 – 2031 годы на общую сумму 0,542 млн. рублей, в том числе: 2022 год – 0,057 млн. рублей; 2023 год – 0,485 млн. рублей; 2024 год – 0,00 млн. рублей; 2025 год – 0,00 млн. рублей; 2026 год – 0,00 млн. рублей; 2027 год – 0,00 млн. рублей; 2028 год – 0,00 млн. рублей; 2029 год – 0,00 млн. рублей; 2030 год – 0,00 млн. рублей; 2031 год – 0,00 млн. рублей; - средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2022 – 2031 годы на общую сумму 663,673 млн. рублей, в том числе: 2022 год – 86,359 млн. рублей; 2023 год – 45,695 млн. рублей; 2023 год – 33,215 млн. рублей; (за счет нераспределенного источника средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа за 2020 – 2021 годы) 2024 год – 75,320 млн. рублей; 2024 год – 29,640 млн. рублей; (за счет нераспределенного источника средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа за 2021 – 2022 годы) 2025 год – 164,831 млн. рублей; 2026 год – 228,613 млн. рублей; 2027 год – 0,00 млн. рублей; 2028 год – 0,00 млн. рублей; 2029 год – 0,00 млн. рублей; 2030 год – 0,00 млн. рублей; 2031 год – 0,00 млн. рублей; - средства ПАО «Газпром» на 2022 – 2025 годы на общую сумму 0,00 млн. рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 млн. рублей; 2023 год – 0,00 млн. рублей; 2024 год – 0,00 млн. рублей; 2025 год – 0,00 млн. рублей; - средства организаций на 2022 – 2031 годы на общую сумму 1423,276 млн. рублей, в том числе: 2022 год – 277.3 млн. рублей; 2023 год – 233.3 млн. рублей; 2024 год – 309,128 млн. рублей; 2025 год – 390,406 млн. рублей; 2026 год – 213,142 млн. рублей; 2027 год – 0,00 млн. рублей; 2028 год – 0,00 млн. рублей; 2029 год – 0,00 млн. рублей; 2030 год – 0,00 млн. рублей; 2031 год – 0,00 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы газификации | 1. Объем (прирост) потребления природного газа в год – 0,028 млрд. куб. м. 2. Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта – 0 единиц. 3. Протяженность (строительство) газопроводов –отводов – 0 км. 4. Количество (строительство) газораспределительных станций (далее – ГРС) – 0 единиц. 5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) – 18 единиц. 6. Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 33,5 км. 7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 50,896 км. 8. Уровень газификации населения – 95,0%. 9. Уровень потенциальной газификации населения – 97%. 10. Уровень газификации населения природным газом – 95,0%. 11. Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) – 13 единиц (2022 – 2026 годы). 12. Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)) – 8151 единицы (2022 – 2026 годы). 13. Перевод котельных на природный газ – на территории Брянской области, все котельные переведены на природный газ (100%). 14. Уровень газификации населения СУГ – 0%. 15. Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) – 0 единиц. 16. Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) 0 единиц. 17. Перевод котельных на СУГ – 0 единиц. 18. Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) – 0%. 19. Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) – 0 единиц. 20. Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) – 0 единиц. 21. Количество (строительство) комплексов производства СПГ – 0 единиц. 22. Перевод котельных на СПГ – 0 единиц. 23. Перевод на природный газ автотранспортной техники – 391 единиц. 24. Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 0 единиц. 25. Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций – 0 единиц. 26. Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией – 3,698 км. |

2. План мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области на 2022 – 2031 годы приведен в приложении № 1 к программе.

3. СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по основным целевым показателям Программы газификации по форме, 
утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за 2022-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  |  |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд м3 | 0,003 | 0,007 | 0,005 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,211 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация-собственника Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газотранспортных организаций, не являющихся аффилированными лицами собственника ЕСГ (далее – независимые газотранспортные организации) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых газотранспортных организации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее – ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газораспределительных организаций, не являющихся аффилированными лицами собственника ЕСГ (далее – независимые ГРО) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | млн руб. |  | Инвестиции ПАО «Газпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственника ЕСГ | ед. |  | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | млн руб. |  | Инвестиции ПАО «Газпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых ГРО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе:0 | км | 4,6 | 3,8 | 25,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |
|  |  |  | млн руб. | Инвестиции ПАО «Газпром» | Инвестиции ПАО «Газпром | Инвестиции ПАО «Газпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции ПАО «Газпром» |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственника ЕСГ | км. | 4,6 | 3,8 | 25,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |
|  |  |  | млн руб. | Инвестиции ПАО «Газпром» | Инвестиции ПАО «Газпром | Инвестиции ПАО «Газпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции ПАО «Газпром» |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 14,086 | 21,610 | 15,2 | 13,55 | 10,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,896 |
|  |  |  | млн руб. | 87,504 | 88,610 | 104,96 | 73,121 | 28,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,518 |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. | 1,088 | 9,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,303 |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. | 0,057 | 0,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,542 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 13,78 | 16,951 | 15,2 | 13,55 | 10,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,871 |
|  |  |  | млн руб. | 86,359 | 78,91 | 104,96 | 73,121 | 28,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,466 |
|  |  | средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уровень газификации населения |  | % | 91,0 | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения |  | % | 95,1 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 91,0 | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. | 2813 | 1864 | 1542 | 1464 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8151 |
|  |  |  | млн руб. | 291,802 | 233.3 | 309,128 | 390,406 | 213,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437,778 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. | 2813 | 1864 | 1542 | 1464 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8151 |
|  |  |  | млн руб. | 291,802 | 233,3 | 309,128 | 390,406 | 213,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437,778 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджетсубъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. |  | 33 | 33 | 23 | 53 | 126 | 123 |  |  |  |  |  |  |  | 391 |
|  |  |  | млн руб. |  | 5,11 | 25,0 | 0,752 | 3,44 | 8,069 | 7,862 |  |  |  |  |  |  |  | 50,2325 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  | 33 | 33 | 23 | 53 | 126 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  | 4,8 | 23,5 | 0,7069 | 3,2 | 7,505 | 7,3116 |  |  |  |  |  |  |  | 47,0235 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  | 33 | 33 | 23 | 53 | 126 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  | 0,31 | 1,5 | 0,045 | 0,24 | 0,564 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 3,209 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций | Всего, в том числе за счет средств: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них газораспределительной организацией | Всего, в том числе за счет средств: | км и (или) единиц |  |  |  | 3,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,698 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |
|  |  | 1) федерального бюджета | км и (или) единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км и (или) единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | км и (или) единиц |  |  |  | 3,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,698 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |
|  |  | 4) организаций | км и (или) единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | км и (или) единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА

Информирование населения по вопросам подключения к газораспределительным сетям осуществляется с учетом положений, установленных Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», которыми определены порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения.

В целях подготовки населения к использованию газа, органами местного самоуправления Брянской области в рамках своей компетенции осуществляется информирование жителей о сроках производства работ по строительству объектов в соответствии с Планом мероприятий Программы газификации, утвержденным настоящей региональной программой с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития.

Доведение соответствующих данных до сведения населения на встречах, опубликования соответствующих данных в средствах массовой информации, размещения соответствующих данных на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществляется информирование населения о сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям.

5. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГАЗОМ

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 мая 2024г. № 567 «Об утверждении правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации» срок утверждения схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации продлен до мая 2026 года.

6. Сводный план-график догазификации Брянской области приведен в 
приложении 2.

7. Пообъектный план-график догазификации Брянской области приведен в приложении 3.

8. Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации приведены в приложении 4.

9. Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 5.

10. Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 6.

11. Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 7.

- 12. Мероприятия по поддержке развития газозаправочной инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники для использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, по популяризации природного газа в качестве моторного топлива.

В рамках государственной программы Брянской области «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», утверждённой постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 729-п  «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» предусмотрены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов, а также субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.

- 13. ХАРАКТЕРИСТИКА

- текущего состояния и анализ основных показателей

- газоснабжения и газификации Брянской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом

Газоснабжение потребителей Брянской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Москва» – «Брянское линейное производственное управление магистральных газопроводов» и АО «Газпром газораспределение Брянск».

В систему газоснабжения области входят:

магистральные газопроводы и газопроводы-отводы протяженностью 1613,67 км;

88 газораспределительных станций;

наружные газораспределительные сети протяженностью 21260,59 км;

5009 шкафных газораспределительных пунктов (ШРП), газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПБ, ГРУ), 1091 установок электрохимической защиты.

В Брянской области природный газ присутствует в 31 районе области, (включая городские округа) из 31, уровень газификации жилищного фонда Брянской области природным и сжиженным углеводородным газом 
в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2025 года составляет 89,3% (в том числе природным газом –89,3%, СУГ – 0,00%).

- В соответствии с компетенцией ПАО «Газпром», газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в муниципальные районы и городские округа Брянской области, являются системы газопроводов:

МГ Дашава – Киев – Брянск – Москва Ду 500;

МГ Брянск – Смоленск Ду 500;

МГ Тула – Шостка – Киев Ду 1200/100;

МГ Шебелинка – Белгород – Курск – Брянск Ду 700.

На территории Брянской области реализуются мероприятия по строительству объектов в рамках программы развития газоснабжения и газификации Брянской области на период с 2021 по 2026 годы.

- В соответствии с компетенцией АО «Газпром газораспределение Брянск», ежегодно формируется программа газификации Брянской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа.

14. Прогноз ожидаемых результатов

от реализации Программы газификации

Ожидаемые результаты от реализации Программы газификации:

увеличение потребления природного газа на территории Брянской области,

реконструкция существующих газораспределительных станций, превысивших свою проектную производительность с целью увеличения объема поступающего в Брянскую область природного газа,

увеличение уровня газификации населения,

газификация вновь построенных объектов промышленного, сельскохозяйственного, коммунально-бытового и иного назначения,

повышение экономии за счет перевода автотранспорта на использование газа в качестве топлива,

ежегодное снижение вредных выбросов в атмосферу,

улучшение экологической обстановки,

строительство и ввод в эксплуатацию в Брянской области газораспределительных сетей, в том числе из полиэтиленовых труб, в целях экономии энергетических ресурсов области, а также увеличения сроков эксплуатации газораспределительных сетей,

строительство и ввод в эксплуатацию новых, а также реконструкция существующих автомобильных газозаправочных станций и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, пунктов по техническому обслуживанию автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

- 15. Описание рисков реализации Программы газификации, в том числе 
не достижения целевых показателей, а также описание механизмов

- управления рисками и мер по их минимизации

При реализации Программы газификации возможно невыполнение основных целевых показателей. Указанный риск является ключевым и включает в себя:

1) превышение стоимости мероприятий Программы газификации, недостаточность финансовых средств для их реализации.

Причины:

изменения законодательства Российской Федерации;

рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы газификации;

иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы газификации;

временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение (технологическое присоединение) и сроками финансирования строительства объектов;

невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение (технологическое присоединение);

неточность прогнозирования стоимости Программы газификации или объема присоединяемой мощности;

отсутствие проектов на мероприятия Программы газификации;

острая необходимость в реализации дополнительных мероприятий, не учтенных в Программе газификации;

ограниченность бюджетных средств;

2) несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы газификации.

Причина - несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектных организаций, строительно-монтажных организаций, торгово-закупочных компаний).

Меры по минимизации рисков:

1) оперативный мониторинг реализации Программы газификации;

2) своевременная актуализация плана мероприятий Программы;

3) своевременная корректировка показателей и объемов финансирования Программы газификации;

4) совершенствование методологии планирования показателей Программы газификации.

Механизмы управления рисками реализации Программы газификации:

мониторинг выполнения участниками региональной программы мероприятий по объектам региональной программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий региональной программы;

координация деятельности участников региональной программы и исполнительных органов государственной власти Воронежской области, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителями региональной программы.

Меры по минимизации рисков:

оперативный мониторинг реализации Программы газификации;

своевременная актуализация плана мероприятий Программы газификации;

своевременная корректировка показателей и объемов финансирования Программы газификации.

Эффективность реализации Программы газификации, может быть достигнута только при условии определения источников финансирования на долгосрочный период, а также согласования стоимости сроков строительства объектов газоснабжения и газификации со всеми заинтересованными органами и организациями.

- 16. ИНФОРМАЦИЯ

- об объемах и источниках финансирования реализации

- Программы газификации

Финансирование реализации Программы газификации осуществляется за счет следующих источников финансирования:

средства федерального бюджета на 2022 – 2031 годы 
на общую сумму 47,0235 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,00 млн. рублей;

2023 год – 4,8 млн. рублей;

2024 год – 23,5 млн. рублей;

2025 год – 0,7069 млн. рублей;

2026 год – 3,2 млн. рублей;

2027 год – 7,505 млн. рублей;

2028 год – 7,3116 млн. рублей;

2029 год – 0,00 млн. рублей;

2030 год – 0,00 млн. рублей;

2031 год – 0,00 млн. рублей;

средства областного бюджета на 2022 – 2031 годы 
на общую сумму 13,512 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 1,088 млн. рублей;

2023 год – 9,525 млн. рублей;

2024 год – 1,5 млн. рублей;

2025 год – 0,045 млн. рублей;

2026 год – 0,24 млн. рублей;

2027 год – 0,564 млн. рублей;

2028 год – 0,55 млн. рублей;

2029 год – 0,00 млн. рублей;

2030 год – 0,00 млн. рублей;

2031 год – 0,00 млн. рублей;

средства местного бюджета на 2022 – 2031 годы на общую сумму 0,542 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,057 млн. рублей;

2023 год – 0,485 млн. рублей;

2024 год – 0,00 млн. рублей;

2025 год – 0,00 млн. рублей;

2026 год – 0,00 млн. рублей;

2027 год – 0,00 млн. рублей;

2028 год – 0,00 млн. рублей;

2029 год – 0,00 млн. рублей;

2030 год – 0,00 млн. рублей;

2031 год – 0,00 млн. рублей;

средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2022 – 2031 годы на общую сумму 663,673 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 86,359 млн. рублей;

2023 год – 45,695 млн. рублей;

2023 год – 33,215 млн. рублей; (за счет нераспределенного источника средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа за 2020 – 2021 годы)

2024 год – 75,320 млн. рублей;

2024 год – 29,64 млн. рублей; (за счет нераспределенного источника средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа за 2021 – 2022 годы)

2025 год – 164,831 млн. рублей;

2026 год – 228,613 млн. рублей;

2027 год – 0,00 млн. рублей;

2028 год – 0,00 млн. рублей;

2029 год – 0,00 млн. рублей;

2030 год – 0,00 млн. рублей;

2031 год – 0,00 млн. рублей;

средства ПАО «Газпром» на 2022 – 2025 годы на общую сумму 0,00 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,00 млн. рублей;

2023 год – 0,00 млн. рублей;

2024 год – 0,00 млн. рублей;

2025 год – 0,00 млн. рублей;

средства организаций на 2022 – 2025 годы на общую сумму 1423,276 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 277.3 млн. рублей;

2023 год – 233.3 млн. рублей;

2024 год – 309,128 млн. рублей;

2025 год – 390,406 млн. рублей;

2026 год – 213,142 млн. рублей;

2027 год – 0,00 млн. рублей;

2028 год – 0,00 млн. рублей;

2029 год – 0,00 млн. рублей;

2030 год – 0,00 млн. рублей;

2031 год – 0,00 млн. рублей.

- 17. Ожидаемый эффект

- от реализации Программы газификации

План мероприятий Программы позволит создать условия для свободного подключения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения и обеспечения дополнительной мощности существующим предприятиям и организациям коммунально-бытового сектора на территории Брянской области при условии сохранения надежности и бесперебойного функционирования системы газоснабжения, обеспечения недискриминационного доступа к сетям газоснабжения, создания предельно простого и прозрачного механизма подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

План мероприятий Программы газификации направлен на достижение следующих результатов, обеспечивающих:

1) социальный эффект:

повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Брянской области;

увеличение количества газифицированных квартир;

уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их жизни;

снижение негативного воздействия объектов жилищно-коммунального сектора и промышленного производства на окружающую среду;

сокращение количества квартир, газифицированных СУГ, поставляемых в баллонах;

сокращение количества вредоносных выбросов автомобильного транспорта в окружающую среду;

повышение качества жизни и улучшение социально-экономических условий жизни населения Брянской области;

2) экономический эффект:

повышение инвестиционной привлекательности региона;

строительство новых промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий, а также развитие существующих предприятий;

создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием природного газа;

рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней;

повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

развитие и совершенствование системы газораспределения как единого технологического комплекса,

обеспечения единых технологических требований в области газоснабжения потребителей, развитие инфраструктуры,

повышение надежности и качества газоснабжения Брянской области.

- 18. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Брянской области и организаций для достижения целей и ожидаемых  результатов Программы газификации

Управление реализацией Программы газификации осуществляется ответственным исполнителем Программы газификации.

Ответственный исполнитель Программы газификации:

осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы газификации;

проводит анализ достижения целевых показателей Программы газификации;

организовывает совещания для решения текущих вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы газификации;

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы газификации;

при необходимости вносит изменения в Программу газификации.

Соисполнители мероприятий Программы газификации в срок, установленный ответственным исполнителем Программы газификации, представляет необходимую информацию для проведения мониторинга, подготовки годового отчета о ходе реализации Программы газификации.

Участники мероприятий Программы газификации в срок, установленный ответственным исполнителем Программы газификации, представляют необходимую информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации Программы газификации, а также несут ответственность за соблюдение сроков выполнения намеченных Программой мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы газификации ежегодно в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Министерство энергетики Российской Федерации годовой отчет о ходе реализации Программы газификации.

В случае необходимости внесения изменений в действующие программы газификации на территории Брянской области, участники региональной программы газификации Брянской области своевременно информируют департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области о проведенных изменениях.

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области с учетом представленной информации готовит предложения по внесению изменений в региональную программу газификации Брянской области и представляет на утверждение Губернатору Брянской области.

- 19. Сведения о потребителях,

- на которых направлено действие Программы газификации

Реализация мероприятий Программы газификации направлена на:

обеспечение природным газом негазифицированных муниципальных районов Брянской области;

повышение уровня газификации в сельской местности;

поддержку инициатив граждан по газификации населенных пунктов;

повышение инвестиционной привлекательности Брянской области.

Действие Программы газификации направлено на создание условий для обеспечения газоснабжения земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области в первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве.

- Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы газификации, является население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Брянской области.

- Уровень газификации природным газом жилищного фонда Брянской области, подлежащего газификации по состоянию на 01 января 2025 года составляет 89,3%.

- 20. Сведения

- о порядке расчета показателей Программы газификации

- Показатели Программы газификации определяются в натуральных величинах (километры, м. куб, единицы).

- Показатели объема (прироста) годового потребления газа указаны в Программе газификации в соответствии с данными газоснабжающей организации и муниципальных образований Брянской области.

- Показатели протяженности, финансируемые за счет консолидированных бюджетов Брянской области определены в соответствии с программами ответственных исполнителей региональных программ.

- Показатели протяженности, финансируемые за счет внебюджетных источников, межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, строительство и реконструкция ГРС, о количестве домовладений, подлежащих газификации, определены в соответствии с инвестиционными и производственными программами соисполнителей региональной программы.

- Показатели уровня газификации природным газом, строительства АГНКС определены на основании анализа информации, представленной соисполнителями региональной программы.

| N п/п | Целевой показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год | Определяется на основе данных, представляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: , где Q - объем (прирост) потребления природного газа в год; Q1,...Qn-1, Qn - объем (прирост) потребления природного газа в год в различных зонах обслуживания ГРО |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Lго - протяженность магистральных газопроводов; L1,...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности магистральных газопроводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Lго - протяженность газопроводов-отводов; L1,...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности газопроводов-отводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 4 | Количество (строительство) ГРС | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Nгрс - количество построенных ГРС; N1,...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества построенных ГРС за счет средств каждого источника финансирования |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Nгрс - количество реконструированных ГРС; N1,...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества реконструированных ГРС за счет средств каждого источника финансирования |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Lмп - протяженность межпоселковых газопроводов; L1,...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности межпоселковых газопроводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Lвн - протяженность внутрипоселковых газопроводов; L1,...Ln-1, Ln - ежегодный прирост протяженности внутрипоселковых (распределительных) газопроводов за счет средств каждого источника финансирования |
| 8 | Уровень газификации населения природным газом и СУГ | Определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 года № 685 «Об утверждении Методики расчета показателей газификации» |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | Определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 года № 685 «Об утверждении Методики расчета показателей газификации» |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | Определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 года № 685 «Об утверждении Методики расчета показателей газификации» |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Определяется на основе данных, представляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: , где Nг - количество газифицированных природным газом квартир (домовладений); N1,...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) в различных зонах обслуживания ГРО |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. При расчете учитываются все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где Nкппг - количество котельных, переведенных на природный газ; N1,...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества котельных, переведенных на природный газ, за счет средств каждого источника финансирования |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ | Определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 года № 685 «Об утверждении Методики расчета показателей газификации» |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Рассчитывается по следующей формуле: Hсуг = Nсуг / Nо, где: Hсуг - уровень газификации СУГ; Nсуг - количество квартир (домовладений), газифицированных СУГ; Nо - общее количество квартир (домовладений) на территории Брянской области |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 18 | Уровень газификации населения СПГ | Определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 года № 685 «Об утверждении Методики расчета показателей газификации» |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Определяется на основе данных, представляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: , где Nспг - количество квартир (домовладений), газифицированных СПГ; N1,...Nn-1, Nn - ежегодный прирост количества квартир (домовладений), газифицированных СПГ, в различных зонах обслуживания ГРО |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 24 | Количество (строительство) АГНКС | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |
| 25 | Протяженность бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | Определяется на основе мониторинга, осуществляемого департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. |

- 21. Прогнозируемый размер расходов Брянской области на реализацию Программы газификации

- Законом Брянской области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждена сумма расходных обязательств на реализацию Программы газификации в размере 0,804 млн. рублей.

- В последующем, суммы расходных обязательств на реализацию Программы газификации будут уточнены дополнительно.»