# Утверждена

постановлением Правительства

Брянской области

от 13 июля 2026 г.  №  320-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,             на территории Брянской области

## Паспорт

Региональной программы

| Наименование Программы | Региональная программа ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Брянской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» 3. Пункт 2 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 30 марта 2023 года № ММ-П8-4467. 4. Закон Брянской области от 29 декабря 2012 года № 107-З «Об отдельных вопросах обеспечения дополни-тельных гарантий прав на имущество и жилое помеще-ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, в Брянской области». 5. Закон Брянской области от 2 декабря 2011 года № 124-З «О наделении органов местного самоуправ-ления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 6. Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года № 735-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и демогра-фическая политика Брянской области». 7. Постановление Правительства Брянской области от 19 августа 2019 года № 362-п «Об отдельных вопросах формирования и ведения списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка и включения в список при пере-мене места жительства» |
| Ответственные исполнители Программы | департамент строительства Брянской области; департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| Соисполнители Программы | органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов Брянской области (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию); государственная строительная инспекция Брянской области |
| Цель Программы | обеспечить ликвидацию накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), на территории Брянской области |
| Задачи Программы | 1. Создание условий в Брянской области для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. 2. Координация и контроль за деятельностью органов местного самоуправления в части достижения показа-телей по ликвидации задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Численность детей-сирот, нуждающихся в обеспе-чении жилыми помещениями и состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Брянской области (далее – список) (всего). 2. Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями и исключенных из списка. 3. Количество детей-сирот, у которых возникнет право на обеспечение жилыми помещениями. 4. Количество жилых помещений, приобретенных для формирования специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жильем детей-сирот. 5. Количество предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам. 6. Численность детей-сирот, получивших дополнитель-ную меру социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом |
| Сроки реализации Программы | 2026 – 2030 годы |
| Объемы и источ-ники финансиро-вания Программы | общий объем финансирования реализации Программы на 2026 – 2030 годы составляет 6 620 794,739 тыс. рублей, из них: в 2026 году – 2 091 068,536 тыс. рублей; в 2027 году – 1 498 976,095 тыс. рублей; в 2028 году – 1 503 376,097 тыс. рублей; в 2029 году – 1 070 947,553 тыс. рублей (прогноз); в 2030 году – 456 426,458 тыс. рублей (прогноз); в том числе: 1) объем средств бюджета Брянской области составляет 6 186 252,539 тыс. рублей, из них: в 2026 году – 2 005 988,136 тыс. рублей; в 2027 году – 1 412 502,095 тыс. рублей; в 2028 году – 1 415 713,497 тыс. рублей; в 2029 году – 983 284,953 тыс. рублей (прогноз); в 2030 году – 368 763,858 тыс. рублей (прогноз); 2) согласно заключенному соглашению между Мини-стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области объем средств федерального бюджета на 2026 – 2028 годы составляет 259 217,000 тыс. рублей, из них: в 2026 году – 85 080,400 тыс. рублей; в 2027 году – 86 474,000 тыс. рублей; в 2028 году – 87 662,600 тыс. рублей; прогноз на 2029 – 2030 годы – 175 325,200 тыс. рублей, из них: в 2029 году – 87 662,600 тыс. рублей (прогноз); в 2030 году – 87 662,600 тыс. рублей (прогноз). Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета Брянской области (с учетом софинансирования из федерального бюджета) в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года № 735-п |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | ликвидация накопившейся задолженности путем обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, а также путем приобретения детьми-сиротами жилых помещений в собственность за счет средств предоставленных им сертификатов |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты является право на защиту жилищных прав детей-сирот.

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ установлено,                   что детям-сиротам органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

На основании положений Закона Брянской области от 2 декабря                 2011 года № 124-З «О наделении органов местного самоуправления отдель-ными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органы местного самоуправления, обладающие в соответствии с Законом Брянской области от 9 марта                   2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом город-ского округа, муниципального округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» статусом городского округа, муниципаль-ного округа, муниципального района, наделяются отдельными государ-ственными полномочиями по формированию специализированного жилищного фонда, заключению договоров найма специализированных жилых помещений, предоставлению жилых помещений детям-сиротам, принятию решений об исключении указанных жилых помещений                         из специализированного жилищного фонда и заключению договоров социального найма в отношении данных жилых помещений, предоставлению за счет средств областного бюджета выплаты на приобретение благо-устроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа)                    по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, предоставлению за счет средств областного бюджета единовременной денежной выплаты на приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения на территории Брянской области.

По состоянию на 1 января 2026 года численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составляла 
2011 человек, из которых право на получение жилого помещения наступило у 1433 человек.

В настоящее время проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот является актуальной и находится на особом контроле Правительства Брянской области.

Мероприятия Программы направлены на ликвидацию до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, включенных в список и подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Брянской области по состоянию на 1 января 2026 года.

Одним из основополагающих направлений Программы является совершенствование нормативно-правовой и организационной основы                   для формирования поэтапного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, включенных в список и не реализовавших свое право на получение жилья.

В рамках осуществления контроля за реализацией переданных государственных полномочий с целью сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, Правительством Брянской области введена дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
в собственность благоустроенного жилого помещения на территории Брянской области (постановление Правительства Брянской области                        от 24 декабря 2025 года № 718-п).

Первоочередной задачей органов местного самоуправления в рамках реализации переданных государственных полномочий является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, сокращение очередности среди лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, путем эффективного освоения выделенных субвенций на приобретение жилых помещений                     для детей-сирот.

С учетом имеющихся проблем возникла необходимость реализации              на территории Брянской области комплекса мероприятий, взаимосвязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению вопроса обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также необходимость привлечения нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы

Цель Программы – ликвидация накопившейся задолженности                        по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на территории Брянской области.

Задачи Программы:

1) создание условий в Брянской области для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-ниями;

2) координация и контроль за деятельностью органов местного самоуправления в части достижения показателей по ликвидации задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

В рамках решения указанных задач запланирована работа по реали-зации прав детей-сирот на жилые помещения с целью эффективного расходования средств федерального бюджета и бюджета Брянской области.

Целевые показатели (индикаторы) Программы отражают результаты реализации комплекса процессных мероприятий, направленных на обеспе-чение жилыми помещениями детей-сирот:

1.	Численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями и состоящих в списке (всего).

2.	Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 
и исключенных из списка.

3. Количество детей-сирот, у которых возникнет право на обеспечение жилыми помещениями.

4.	Количество жилых помещений, приобретенных для формирования специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жильем детей-сирот.

5.	Количество предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам.

6.	Численность детей-сирот, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удосто-веряемой сертификатом.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены                                   в приложении 1 к Программе.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2026 по 2030 год включительно (этапы                  не выделяются).

4. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели Программы необходимо реали-зовать комплекс мероприятий по ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, включенных в список, нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2026 года на территории Брянской области, до 2030 года согласно приложению 2 к Программе.

Комплекс мероприятий направлен на создание условий для муници-пальных образований Брянской области для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-ниями, а также содержит мероприятия, направленные на координацию деятельности муниципальных образований Брянской области в части достижения показателей по ликвидации указанной задолженности.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем средств федерального бюджета и бюджета Брянской области предусмотрен в рамках государственной программы «Социальная 
и демографическая политика Брянской области», утвержденной постанов-лением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года № 735-п. При этом объемы финансирования из бюджета Брянской области, предусмотренные Программой, могут ежегодно корректироваться в соответ-ствии с законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Управление и контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Брянской области.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, коорди-нацию работы участников программы осуществляют ответственные исполни-тели Программы.

Ответственными исполнителями Программы являются:

1) департамент строительства Брянской области;

2) департамент социальной политики и занятости населения Брянской области.

Ответственные исполнители Программы разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реали-зации Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы, при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников 
и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы).

7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы ожидаются позитивные измене-ния значений показателей обеспечения жилыми помещениями детей-сирот,               а также обеспечение в полном объеме жилищных прав указанной категории граждан.

С учетом сложившейся на 1 января 2026 года задолженности                         по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот предполагается                     к 2030 году ликвидировать накопившуюся задолженность по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот путем обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, а также путем приобретения детьми-сиротами жилых помещений 
в собственность за счет средств предоставленных им сертификатов.

Реализация Программы при достижении прогнозируемых результатов позволит обеспечить реализацию жилищных прав рассматриваемой кате-гории граждан и ликвидацию задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Оценка эффективности реализации программы производится по завер-шении срока ее реализации за период с 2026 по 2030 год включительно. Промежуточный анализ реализации Программы проводится ежегодно.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в эффективном использовании и освоении бюджетных средств.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственными исполнителями Программы по итогам ее исполнения                        за отчетный период.

Оценка достижения запланированных результатов за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достиг-нутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

Фактические значения целевых показателей (индикаторов) Программы за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении указанных показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы является высокой, если его значение больше или равно 80 процентам.

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:

1) отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечи-вающих ликвидацию очереди по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

2) отсутствие предложений на рынке недвижимости жилых поме-щений, соответствующих требованиям законодательства;

3) невозможность установления местонахождения детей-сирот, отказ детей-сирот от предоставляемых жилых помещений;

4) отсутствие застройщиков для организации строительства жилья             для детей-сирот на территориях муниципальных образований Брянской области.

В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

1) неосвоение органами местного самоуправления выделенных субвен-ций за счет средств бюджета Брянской области и средств федерального бюджета, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Реализация риска может привести к срыву исполнения мероприятий программы;

2) к 2030 году не будет ликвидирована накопившаяся задолженность  по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают:

1) стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственные исполнители Программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспе-чения жилыми помещениями детей-сирот в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

2) применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов областного и муниципального уровней), способствующих решению задач Программы на всех уровнях исполнительной власти 
и местного самоуправления.

В целях снижения возможных негативных последствий и рисков необходимо решение следующих задач:

1)	выявление и оценка потребностей в предложениях на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих установленным требованиям;

2)	выявление проблем, негативно влияющих на реализацию Программы, в том числе анализ факторов, влияющих на возникновение проблем при обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, и разработка мер по их поэтапному устранению;

3)	актуализация на постоянной основе сведений о детях-сиротах, состоящих в списке, на предмет утраты оснований для обеспечения их жилыми помещениями;

4)	реализация дополнительных социальных мер, позволяющих обеспечить жилыми помещениями детей-сирот (сертификаты);

5)	проведение комплекса мероприятий, направленных на освоение органами местного самоуправления выделенных субвенций на обеспечение жильем детей-сирот.

## Приложение 1

к региональной программе ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на территории Брянской области

Целевые показатели (индикаторы) региональной программы

по ликвидации до 2030 года образовавшейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Брянской области

| Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями и состоящих в списке (всего), человек | 1433 | 1032 | 779 | 500 | 143 |
| Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями и исключенных из списка, человек | 596 | 421 | 423 | 425 | 143 |
| Количество детей-сирот, у которых возникнет право на обеспечение жилыми помещениями, человек | 195 | 168 | 144 | 68 | 0 |
| Количество жилых помещений, приобре-тенных для формирования специализиро-ванного жилищного фонда с целью обеспечения жильем детей-сирот, штук | 333 | 312 | 312 | 201 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предоставленных жилых помещений по договорам найма специали-зированных жилых помещений детям-сиротам, штук | 288 | 289 | 290 | 291 | 80 |
| Численность детей-сирот, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом, человек | 308 | 132 | 133 | 134 | 63 |

## Приложение 2

к региональной программе ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на территории Брянской области

Комплекс мероприятий по ликвидации до 2030 года образовавшейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот                       и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                                                           на территории Брянской области

| № пп | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат (форма реализации) | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приведение законодательства Брянской области в соответствие с федеральным законодатель-ством при внесении в него изменений, направ-ленных на расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, в целях сокращения численности лиц из числа детей-сирот, своевре-менно не обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | по мере внесения соответствующих изменений в феде-ральное законо-дательство | сокращение численности детей-сирот, включенных в список | департамент строи-тельства Брянской области; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 2. | Профилактика социального сиротства на территории Брянской области | постоянно | снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей | органы местного самоуправления; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение мониторинга деятельности муници-пальных органов опеки и попечительства по вопросам включения в список и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | ежеквартально | устранение выявлен-ных нарушений | департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 4. | Анализ причин возможного увеличения общей численности детей-сирот, подлежащих вклю-чению в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | ежегодно | мониторинг сохраненных жилых помещений | департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 5. | Актуализация сведений о гражданах, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет. Принятие мер по исключению указанных лиц из списка граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в случае отсутствия установленных законом оснований | постоянно | сокращение численности лиц, состоящих в списке | муниципальные органы опеки и попечительства; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 6. | Осуществление контроля за соблюдением органами опеки и попечительства законодатель-ства в части правомерности включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, | постоянно | сокращение численности лиц, включенных в список | департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |  |  |  |  |
| Сохранение жилых помещений, права на которые имеются у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дополнительные мероприятия по сокращению очередности) |  |  |  |  |  |
| 7. | Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Брянской области | постоянно | недопущение приве-дения жилого поме-щения в состояние, непригодное для проживания | муниципальные органы опеки и попечительства |  |
| 8. | Ведение реестра жилых помещений, имеющихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или являющихся нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма | постоянно | наличие муниципаль-ного и областного (сводного) реестра жилых помещений, сохраненных за несовершеннолет-ними подопечными | муниципальные органы опеки и попечительства; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 9. | Проведение инструктивных совещаний, вебина-ров, подготовка информационно-методических материалов для органов опеки и попечительства по вопросам сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, | ежеквартально | недопущение приве-дения жилого поме-щения в состояние, непригодное для проживания | департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | обеспечения надлежащего санитарного и техни-ческого состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими, признания невозможности проживания собственника в жилом помещении |  |  |  |  |
| Мероприятия по формированию муниципального специализированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 10. | Формирование специализированного жилищ-ного фонда на территории субъекта Российской Федерации | постоянно | увеличение числен-ности лиц, обеспечен-ных жилыми помеще-ниями, сокращение очередности | органы местного самоуправления |  |
| 11. | Развитие жилищного строительства в части выполнения государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно | увеличение числен-ности лиц, обеспечен-ных жилыми помеще-ниями, сокращение очередности | департамент строительства Брянской области; органы местного самоуправления |  |
| 12. | Рассмотрение новых форм приобретения жилых помещений, в том числе за счет: льготных условий предоставления земельных участков застройщикам под строительство квартир для детей-сирот; привлечения застройщиков для строительства жилых помещений за счет собственных средств, с последующим выкупом государством в течение нескольких лет; предоставления сертификатов | постоянно | увеличение числен-ности лиц, обеспечен-ных жилыми помеще-ниями, сокращение очередности | департамент строительства Брянской области; органы местного самоуправления |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Организация систематических встреч с застройщиками на территории Брянской области | 2 раза в год | привлечение застрой-щиков к участию в мероприятиях по обеспечению жильем детей-сирот | департамент строительства Брянской области |  |
| 14. | Контроль за состоянием строящихся и переда-ваемых детям-сиротам жилых помещений: положение о приемке жилых помещений (порядок, сроки приемки, порядок и сроки оформления результатов приемки, формирование заключения) | в ходе строительства жилых помещений | снижение рисков предоставления некачественного жилья | департамент строительства Брянской области; государственная строительная инспекция Брянской области; органы местного самоуправления |  |
| 15. | Формирование специализированного жилищного фонда путем проведения ремонта невостребованных жилых помещений государственного или муниципального жилищных фондов | постоянно | увеличение числен-ности лиц, обеспечен-ных жилыми помеще-ниями, сокращение очередности | органы местного самоуправления |  |
| 16. | Информационная поддержка и сопровождение детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Информирование и консультирование детей-сирот, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений, о возможности получения жилого помещений на территории Брянской области | постоянно | размещение инфор-мации на стендах в администрациях муниципальных образований, сети «Интернет», собрания подопечных детей и их законных пред-ставителей, темати-ческие круглые столы в учебных организа-циях, индивидуальные консультации | муниципальные органы опеки и попечительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия аналитического характера |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка аналитических материалов | ежегодно | анализ работы по сокращению численности лиц, стоящих в списке нуждающихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 18. | Мониторинг предоставления жилых помещений детям-сиротам на основании решения суда | ежеквартально | сокращение числен-ности лиц, нуждаю-щихся в жилых поме-щениях на основании решения суда | департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области; департамент строительства Брянской области; органы местного самоуправления |  |
| 19. | Мониторинг обеспечения жилыми помеще-ниями детей-сирот на территории Брянской области | ежеквартально | сокращение числен-ности лиц, стоящих в списке нуждаю-щихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области; органы местного самоуправления |  |
| 20. | Обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, а также осуществление контроля за целевым использованием имущества, приобретенного (адаптированного) в рамках программы | постоянно | анализ сокращения численности лиц, стоящих в списке нуждающихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; органы местного самоуправления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | Мониторинг хода реализации мероприятий программы | ежегодно | анализ сокращения численности лиц, стоящих в списке нуждающихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 22. | Корректировка программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности программы) | по мере необходимости | сокращение числен-ности лиц, стоящих в списке нуждаю-щихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 23. | Анализ ситуации о наличии предложений на рынке благоустроенного жилья на территории Брянской области для обеспе-чения жилыми помещениями детей-сирот | постоянно | формирование специализированного жилищного фонда, сокращение числен-ности лиц, стоящих в списке нуждаю-щихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; органы местного самоуправления |  |
| 24. | Определение потребности в бюджетных ассигнованиях для поэтапного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся | 2 раза в год | сокращение числен-ности лиц, стоящих в списке нуждаю-щихся в жилых помещениях | департамент строительства Брянской области; департамент финансов Брянской области; департамент социаль-ной политики и заня-тости населения Брянской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и не реализовавших свое право на получение жилья |  |  |  |  |